KẾ HOẠCH VẬN HÀNH AGILE (AGILE OPERATING PLAN)

# 1. Lý do chọn Agile

## 1.1. Vì sao Waterfall gặp khó khi yêu cầu thay đổi

- toàn bộ yêu cầu bị chốt cứng từ đầu, trong khi GreenMart đang chuyển sang bán đa kênh nên nhu cầu thay đổi liên tục.

- khách chỉ được xem sản phẩm một lần ở cuối, nên sai lệch giữa thứ khách cần và thứ đội làm chỉ lộ ra khi đã quá muộn.

- khi phát hiện muộn, đội phải làm lại nhiều phần, tốn thời gian và chi phí.

## 1.2. Agile khắc phục như thế nào

- chia dự án thành các vòng ngắn, mỗi vòng cho ra một phần sản phẩm chạy được để khách xem và góp ý sớm.

- coi thay đổi là điều bình thường: yêu cầu nằm trong Product Backlog và được sắp xếp lại theo giá trị sau mỗi vòng.

- khách hàng làm việc cùng đội thay vì chỉ xuất hiện ở đầu và cuối dự án.

## 1.3. Kết luận

Dự án GreenMart có yêu cầu dễ đổi và rủi ro lớn nếu phát hiện lệch hướng muộn, nên nên làm theo Agile: phản hồi của khách đến sau mỗi 2 tuần thay vì sau cả dự án, giúp đội chỉnh hướng sớm và hạn chế làm lại.

# 2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

| Thói quen hiện tại | Giá trị Agile bị đi ngược | Cách làm mới đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Cả đội chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm, gần như không họp trực tiếp | Cá nhân và tương tác hơn quy trình và công cụ | Họp Daily Scrum 15 phút mỗi ngày (trực tiếp hoặc video); vấn đề phức tạp bàn trực tiếp, công cụ chỉ dùng để ghi lại kết quả. |
| Viết đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn một lần ở cuối dự án | Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ | Chỉ viết tài liệu vừa đủ (user story và tiêu chí chấp nhận) cho hạng mục sắp làm; trình diễn Increment chạy được ở Sprint Review sau mỗi 2 tuần. |
| Hợp đồng tính phí và bắt chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi khách đổi yêu cầu | Hợp tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng | Khách cử đại diện làm việc cùng Product Owner; yêu cầu mới được ghi vào Product Backlog và xếp ưu tiên, không qua quy trình duyệt riêng; hợp đồng theo khung linh hoạt (ví dụ chốt ngân sách và thời gian, nội dung điều chỉnh theo từng Sprint). |
| Khi thực tế khác kế hoạch, đội vẫn làm đúng theo kế hoạch đã duyệt | Phản hồi với thay đổi hơn bám sát kế hoạch | Rà soát và điều chỉnh Product Backlog ở mỗi Sprint Planning; dùng Sprint Retrospective để thay đổi cách làm; giữ Sprint Goal làm đích thay vì danh sách việc cố định. |

# 3. Khung Scrum

Độ dài Sprint cố định: 2 tuần (10 ngày làm việc), áp dụng cho cả 3 Sprint trong 6 tuần đầu và không thay đổi giữa chừng.

## Lý do gắn với 3 trụ cột

- Minh bạch: Sprint cố định 2 tuần tạo nhịp đều: cả đội và GreenMart biết trước ngày có bản mới (Review vào thứ Sáu của tuần chẵn); Sprint Backlog và bảng công việc luôn cập nhật.

- Thanh tra: 6 tuần có 3 lần Sprint Review, tức 3 cơ hội để khách kiểm tra Increment thật; Daily Scrum kiểm tra tiến độ hằng ngày.

- Thích nghi: cuối mỗi Sprint, đội điều chỉnh Product Backlog theo phản hồi của khách và điều chỉnh cách làm qua Retrospective.

Vì sao không chọn 1 tuần hoặc 4 tuần: 1 tuần quá ngắn với đội 6 người vì các sự kiện chiếm tỷ lệ thời gian lớn; 4 tuần chỉ cho 1,5 chu kỳ trong 6 tuần nên phản hồi đến chậm, gần với Waterfall.

Vì sao Scrum thay vì Waterfall: Scrum cho ra phần sản phẩm chạy được đều đặn và có sự kiện kiểm tra và thích nghi định kỳ, nên thay đổi của GreenMart được phát hiện và xử lý ngay trong vòng 2 tuần, không đợi đến cuối dự án.

# 4. Phân vai Scrum Team

| Vai trò | Thành viên | Được quyết định | Không được quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Long | Nội dung và thứ tự ưu tiên Product Backlog; mục tiêu Sprint cùng đội; chấp nhận hay không một hạng mục đạt tiêu chuẩn; làm việc với đại diện GreenMart. | Cách triển khai kỹ thuật; ai làm thẻ việc nào; cách đội tổ chức công việc trong Sprint. |
| Scrum Master | Hoa | Cách đảm bảo các sự kiện Scrum diễn ra đúng timebox; coach đội về Scrum; gỡ rào cản. | Ra lệnh giao việc cho Developers; sắp xếp Product Backlog; quyết định cách triển khai kỹ thuật. |
| Development Team (Developers) | An, Bình, Chi (lập trình viên) và Dung (tester) | Cách triển khai kỹ thuật; số hạng mục nhận vào Sprint Backlog; ai làm việc gì; tiêu chuẩn kiểm thử. | Thứ tự ưu tiên Product Backlog; thay đổi Sprint Goal một mình. |

Dung là tester nhưng thuộc Developers vì cùng chịu trách nhiệm tạo Increment đạt tiêu chuẩn "xong"; Scrum không có vai trò riêng cho tester.

# 5. Artifacts và lịch sự kiện

## 5.1. Product Backlog (xếp theo thứ tự ưu tiên)

| Ưu tiên | Hạng mục | Giá trị / ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm sản phẩm theo tên, danh mục trên kênh online | Khách phải tìm được hàng trước khi mua; nền cho các tính năng sau |
| 2 | Xem chi tiết sản phẩm và tồn kho theo siêu thị | Tránh khách đặt hàng đã hết tại siêu thị gần họ |
| 3 | Giỏ hàng (thêm, xóa, sửa số lượng) | Bước đệm bắt buộc trước khi đặt hàng |
| 4 | Đặt hàng online (tạo đơn, chọn siêu thị nhận hàng) | Tính năng cốt lõi của bán đa kênh |
| 5 | Thanh toán online (thẻ, ví điện tử) | Hoàn tất giao dịch, phụ thuộc hạng mục 3 và 4 |
| 6 | Theo dõi trạng thái đơn hàng | Tăng trải nghiệm sau khi đặt hàng |
| 7 | Đồng bộ tồn kho giữa quầy và online | Giảm lệch số liệu giữa các kênh |
| 8 | Báo cáo doanh thu theo kênh bán | Phục vụ quản lý chuỗi siêu thị |

Product Backlog luôn thay đổi; thứ tự trên là điểm xuất phát do Product Owner chốt trước Sprint 1.

## 5.2. Sprint 1: Sprint Goal và Sprint Backlog

Sprint Goal: Khách hàng tìm được sản phẩm, xem được chi tiết kèm tồn kho theo siêu thị và thêm vào giỏ hàng trên kênh online.

Sprint Backlog: hạng mục 1 (tìm kiếm), 2 (chi tiết và tồn kho), 3 (giỏ hàng), cùng các việc con do Developers tự chia (thiết kế API, giao diện, kiểm thử).

Tiêu chuẩn "xong" (Definition of Done): code đã được review, Dung đã kiểm thử và không còn lỗi nghiêm trọng, chạy ổn định trên môi trường thử nghiệm.

## 5.3. Increment mong đợi cuối Sprint 1

Một phiên bản chạy được trên môi trường thử nghiệm, trong đó khách có thể tìm sản phẩm, xem chi tiết với tồn kho theo siêu thị và thêm sản phẩm vào giỏ hàng; mọi phần trình diễn đều đạt tiêu chuẩn "xong" nên GreenMart có thể thử và góp ý.

## 5.4. Lịch 5 sự kiện của một Sprint (Sprint 2 tuần)

| Sự kiện | Khi nào | Thời lượng tối đa | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Thứ Hai tuần 1 đến thứ Sáu tuần 2, bắt đầu ngay khi Sprint trước kết thúc | 2 tuần | Khung thời gian cố định chứa mọi sự kiện khác, tạo ra Increment |
| Sprint Planning | Sáng thứ Hai ngày đầu Sprint | 4 giờ | Chọn hạng mục vào Sprint Backlog và thống nhất Sprint Goal |
| Daily Scrum | Mỗi ngày làm việc lúc 9:00 | 15 phút | Developers đồng bộ tiến độ và phát hiện sớm vướng mắc |
| Sprint Review | Chiều thứ Sáu ngày cuối Sprint | 2 giờ | Trình diễn Increment cho GreenMart, nhận phản hồi, điều chỉnh Product Backlog |
| Sprint Retrospective | Ngay sau Sprint Review, trước Sprint Planning kế tiếp | 1,5 giờ | Rà soát cách làm việc và chọn cải tiến cho Sprint sau |

# 6. Xử lý tình huống thay đổi

## Tình huống 1: Giữa Sprint, khách muốn làm đặt hàng online trước

- Long (Product Owner) tiếp nhận yêu cầu và ghi vào Product Backlog, không chuyển thẳng cho Developers.

- Sprint Goal và Sprint Backlog đang chạy được giữ nguyên để đội không bị gián đoạn.

- Long đưa hạng mục đặt hàng online lên đầu Product Backlog; Sprint Planning kế tiếp (chậm nhất sau 2 tuần) sẽ chọn hạng mục này đầu tiên.

- Nếu thay đổi quan trọng đến mức Sprint Goal không còn giá trị, chỉ Product Owner mới có quyền hủy Sprint và lập kế hoạch lại; đây là ngoại lệ hiếm, không phải cách làm thường xuyên.

## Tình huống 2: Đến Sprint Review, một tính năng chưa hoàn thành

- Chỉ trình diễn phần đạt tiêu chuẩn "xong" (chạy ổn định, đã kiểm thử); phần chưa đạt không được tính là Increment.

- Đội nói rõ với GreenMart tính năng nào chưa xong và lý do, không trình diễn như thể đã hoàn thành.

- Hạng mục chưa xong quay về Product Backlog để Long sắp xếp lại ưu tiên; Sprint không được kéo dài thêm.

- Retrospective tìm nguyên nhân (ước lượng sai, vướng mắc, phụ thuộc) và chọn cải tiến cho Sprint sau.